FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 5 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | ExpertiMente | Semana / iteración | Semana 3 / 4 |
| Fecha | 07/08/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr):

Definir y documentar el diseño inicial de ExpertiMente, estableciendo su alcance, usuarios principales, flujo de uso, arquitectura general, modelo de datos, interfaces, tecnologías e historias de usuario priorizadas para orientar el desarrollo del primer incremento funcional.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración:

Transformar la idea aprobada de ExpertiMente en una solución clara, coherente y construible, definiendo cómo interactuarán los distintos usuarios con la plataforma y cómo se estructurarán sus principales componentes y funcionalidades.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta:

La meta se considerará cumplida cuando se encuentren definidos y documentados el alcance inicial, los actores y sus necesidades, el flujo principal de uso, la arquitectura, el modelo de datos, las interfaces principales, las tecnologías seleccionadas y las historias de usuario priorizadas.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- ✓ Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- ✓ Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- ✓Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- ✓ Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

- ✓ Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

- ✓Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

- ✓Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

- ✓ Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Martina Gutiérrez | AVANCE - SEPTIEMBRE.docx, págs. 2-3 |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Daniel Rodriguez | AVANCE - SEPTIEMBRE.docx, págs 8. |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Martina Venegas | AVANCE - SEPTIEMBRE.docx, págs. 8-10 |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Martina Gutiérrez | AVANCE - SEPTIEMBRE.docx, págs. 3-5 |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir el alcance inicial de ExpertiMente. | Martina Gutiérrez | 31/08/2026 | 04/09/2026 | Listo | Avance septiembre, pág. 2 |
| Identificar actores principales y sus necesidades. | Martina Gutiérrez | 31/08/2026 | 04/09/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 2-3 |
| Elaborar y priorizar historias de usuario. | Martina Gutiérrez | 31/08/2026 | 04/09/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 3-5 |
| Definir arquitectura o esquema general (componentes, módulos e interacción). | Daniel Rodriguez | 04/09/2026 | 05/09/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 7 |
| Diseñar modelo inicial de datos (entidades, atributos y relaciones relevantes). | Daniel Rodriguez | 04/09/2026 | 05/09/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 8 |
| Flujo Principal de Uso o Proceso | Martina Venegas | 04/09/2026 | 05/04/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 8-9 |
| Diseño de Interfaces o Vistas Principales | Martina Venegas | 04/09/2026 | 05/09/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 9-10 |
| Tecnologías Seleccionadas y Justificación de su Aporte al Proyecto | Martina Venegas | 05/09/2026 | 06/09/2026 | Listo | Avance septiembre, págs. 10-11 |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Se completó el diseño inicial de ExpertiMente, definiendo el alcance de la primera versión, los actores principales y sus necesidades, las historias de usuario priorizadas, la arquitectura Cliente-Servidor, el modelo inicial de datos, el flujo principal de uso, las vistas principales de la solución y las tecnologías propuestas para su desarrollo. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | No quedaron apartados principales pendientes de desarrollar para esta iteración. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? |  | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Se definió una arquitectura Cliente-Servidor desacoplada mediante una API RESTful, contemplando una aplicación orientada al postulante y una interfaz para reclutadores y administradores. Además, se propusieron Ionic y Angular para el frontend, Node.js con Express para el backend, Firebase Cloud Firestore para almacenamiento, Firebase Authentication para autenticación y una API de inteligencia artificial para el procesamiento de información. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir claramente el alcance de la IA y del ranking de candidatos. | Existe riesgo de que la IA termine tomando o condicionando decisiones de selección que originalmente quedarían en manos del reclutador. | Establecer que la IA funcionará como herramienta de apoyo y definir qué información, puntajes o recomendaciones podrá generar. | Equipo / próxima iteración |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Validar y unificar el flujo funcional definitivo de ExpertiMente. | Equipo | Próxima Iteración | Flujo de postulante, reclutador y administrador definido sin contradicciones con el alcance. |
| Refinar y validar el modelo de datos según la tecnología seleccionada. | Equipo técnico | Próxima Iteración | Modelo de datos actualizado y compatible con la base de datos que se utilizará en el proyecto. |
| Iniciar el diseño/prototipo funcional de las vistas principales. | Equipo | Próxima Iteración | Contar con un prototipo navegable o vistas que representen el flujo principal definido. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo _____check____    Docente guía ____________________