## Slide 1
ExpertiMente
Aplicación móvil para acompañar la búsqueda y postulación laboral de personas con baja experiencia digital.
ELABORADO POR:
Martina Gutiérrez · Daniel Rodríguez · Martina Venegas
Ingeniería en Informática · Duoc UC · Sede Maipú
PROYECTO APT · CAPSTONE

## Slide 2
VISIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT
¿Qué es ExpertiMente?
ExpertiMente es una solución tecnológica diseñada para facilitar la autonomía de personas adultas en procesos de búsqueda laboral digitales, disminuyendo progresivamente su dependencia tecnológica.
Acompañamiento Intuitivo: Proceso guiado paso a paso para la confección de CVs y postulaciones en línea, eliminando la necesidad de asistencia de terceros.
Diseño Inclusivo y Accesible: Interfaz simplificada con lenguaje claro y adaptada a niveles de alfabetización digital inicial o intermedio.
Valorización de la Trayectoria: Herramientas diseñadas para identificar y destacar la experiencia laboral y competencias del talento adulto.
Empoderamiento Digital: Fortalece la confianza del usuario en el entorno digital mientras realiza su búsqueda laboral de forma independiente.
Valor Agregado (Integración de IA)
Experiencia Simplificada
Creación intuitiva: Perfiles adaptados y navegación accesible.
Lenguaje claro: Traducción de requisitos técnicos complejos.
Acompañamiento: Orientación guiada durante todo el proceso.
Asistencia Inteligente
Comprensión de ofertas: Resúmenes automatizados de vacantes.
Análisis de compatibilidad: Calce entre usuario y el cargo.
Preparación de respuestas: Apoyo basado en antecedentes reales.

## Slide 3
COMPETENCIAS PROFESIONALES
ÁREAS DE DESEMPEÑO
Relación con el Perfil de Egreso: Integración de conocimientos informáticos aplicados a una problemática social real.
Desarrollo & UX
Desarrollo de aplicaciones móviles e interfaces accesibles centradas en las necesidades reales de los usuarios finales.
Arquitectura & APIs
Diseño de arquitectura de software escalable, modelamiento de bases de datos e integración de servicios externos vía APIs REST.
Análisis & Calidad (QA)
Levantamiento sistemático de requerimientos y ejecución de pruebas de calidad y usabilidad de software.

## Slide 4
EVALUACIÓN TÉCNICA
VIABILIDAD DE EJECUCIÓN
Factibilidad y Control de Riesgos del Proyecto Capstone
Factores a Favor
Mitigación de Riesgos
Tiempo Acotado
Planificación adaptada a ~180 horas (~19 semanas).
Alcance Controlado
Desarrollo basado estrictamente en un Producto Mínimo Viable (MVP).
Stack Tecnológico Conocido
Uso de herramientas dominadas por el equipo (Angular, Node.js, SQL, GitHub, Android Studio).
Gestión de Datos
Uso inicial de datos controlados para no depender de plataformas externas inestables.
Pruebas de Usuario
Coordinación anticipada con personas del segmento objetivo para asegurar disponibilidad.
IA y Automatización
Desarrollo por capas, asegurando primero el funcionamiento del núcleo (core) antes de sumar complejidad.

## Slide 5
PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIA Y DESGLOSE
Objetivos del Proyecto
OBJETIVO GENERAL
"Desarrollar una aplicación móvil accesible e intuitiva que facilite y acompañe a personas con poca experiencia digital, durante el proceso de búsqueda y postulación laboral."
Objetivos Específicos:
Dificultades y necesidades del público objetivo.
Interfaz accesible y de navegación sencilla.
Perfil para gestionar antecedentes y habilidades.
Búsqueda, filtrado y visualización comprensible.
Orientación en postulaciones y seguimiento de estado.
Integración de asistencia y análisis de compatibilidad.
1
Identificar
2
Diseñar UX
3
Construir
4
Implementar
5
Apoyar
6
Evaluar IA

## Slide 6
METODOLOGÍA DE TRABAJO
SCRUM + ENFOQUE ÁGIL
Roles del Equipo:
Ciclo de Desarrollo por Sprints:
PASO 1
PASO 2
PASO 3
PASO 4
PASO 5
PRODUCT OWNER
Martina Gutiérrez
Prioriza backlog y salvaguarda las necesidades del usuario.
SCRUM MASTER
Martina Venegas
Facilita coordinación, elimina obstáculos y guía la metodología.
DEV TEAM
Daniel Rodríguez + eq.
Diseña, programa, integra, realiza pruebas y documenta.
Product Backlog
Requerimientos priorizados.
Sprint Planning
Selección de tareas.
Desarrollo
Diseño, código y tests.
Revisión
Validar funcionalidades.
Retrospectiva
Identificar mejoras.

## Slide 7
Actividad | FASE 1 (S1-S6) | FASE 2 (S7-S13) | FASE 3 (S14-S18)
1. Levantamiento de Requisitos M. Gutiérrez (PO) · Req. y Alcance | ————————--— |  | 
2. Diseño UX/UI y Prototipado M. Gutiérrez / Dev Team · Prototipo | ————————--— |  | 
3. Arquitectura y Base de Datos D. Rodríguez + Eq. · Modelo Datos |  | ———————————-— | 
4. Desarrollo Frontend Móvil D. Rodríguez + Eq. · MVP Frontend |  | ———————————-— | 
5. Backend + Servicios / IA D. Rodríguez + Eq. · APIs & IA |  | ———————————-— | 
6. Pruebas Funcionales y Usabilidad M. Venegas / Eq. · Informe QA |  | ———————————-— | 
7. Cierre, Despliegue y Manuales D. Rodríguez + Eq. · Cierre |  |  | ———————--——
CRONOGRAMA
DESARROLLO A 18 SEMANAS
Plan de Trabajo · Carta Gantt

## Slide 8
RESULTADOS
ENTREGABLES DEL PROYECTO
Evidencias Esperadas del Capstone
Documento de Requerimientos y Prototipo UX/UI
Historias de usuario priorizadas y prototipos navegables enfocados en accesibilidad visual.
Especificación de Arquitectura y Modelo de Datos
Diagramas de sistema, modelo de base de datos y especificación de endpoints/APIs REST.
Producto Mínimo Viable (MVP)
Código fuente en GitHub y ejecutable móvil (APK) plenamente operativo y funcional.
Informe de Pruebas de Usabilidad y Calidad (QA)
Reporte de pruebas técnicas y test de usabilidad con usuarios del público objetivo.
Manual Técnico y de Usuario Final
Guía de instalación/mantenimiento técnico y manual visual de uso de la aplicación.

## Slide 9
¿Preguntas?
Gracias por su atención en la presentación del proyecto.