## Slide 1
PROYECTO APT · CAPSTONE
PostuliChile
Aplicación móvil para acompañar la búsqueda y postulación laboral de personas con baja experiencia digital.
Elaborado por:
Martina Gutiérrez
Daniel Rodríguez
Martina Venegas
Ingeniería en Informática · Duoc UC · Sede Maipú

## Slide 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT
¿Qué es PostuliChile?
Asistente Laboral Digital
Una solución tecnológica diseñada para facilitar la autonomía de personas adultas en procesos de búsqueda laboral digitales, disminuyendo la dependencia tecnológica.
Valor Agregado
La aplicación integrará herramientas de Inteligencia Artificial para:
Creación de perfiles y búsqueda intuitiva.
Traducción de requisitos técnicos a lenguaje claro.
Orientación guiada durante todo el proceso de postulación.
Simplificar la comprensión de las ofertas laborales.
Identificar compatibilidad entre el usuario y el cargo.
Apoyar la preparación de respuestas basadas en antecedentes reales.

## Slide 3
ÁREAS DE DESEMPEÑO
Relación con el Perfil de Egreso
El proyecto permite integrar conocimientos de la carrera aplicados a una problemática social real.
Desarrollo & UX
Desarrollo de aplicaciones móviles e interfaces accesibles centradas en las necesidades reales de los usuarios finales.
Arquitectura & APIs
Diseño de arquitectura de software escalable, modelamiento de bases de datos e integración de servicios externos vía APIs REST.
Análisis & Calidad (QA)
Levantamiento sistemático de requerimientos y ejecución de pruebas de calidad y usabilidad de software.

## Slide 4
VIABILIDAD DE EJECUCIÓN
Factibilidad del Proyecto
Factores a Favor
Mitigación de Riesgos
Tiempo: Planificación adaptada a ~180 horas (19 semanas).
Alcance Controlado: Desarrollo basado en un Producto Mínimo Viable (MVP).
Stack Conocido: Uso de herramientas dominadas por el equipo (Angular, Node.js, SQL, Github, Android studio).
Datos: Uso inicial de datos controlados para no depender de plataformas externas inestables.
Pruebas de Usuario: Se coordinará anticipadamente con personas del segmento para asegurar su disponibilidad.
IA y Automatización: Se desarrollará por capas, asegurando primero el funcionamiento del núcleo (core) antes de sumar complejidad.

## Slide 5
ESTRATEGIA Y DESGLOSE
Objetivos del Proyecto
Objetivos Específicos:
"Desarrollar una aplicación móvil accesible e intuitiva que facilite y acompañe a personas con poca experiencia digital, durante el proceso de búsqueda y postulación laboral."
1
2
3
4
5
6
Identificar
Dificultades y necesidades del público objetivo.
Diseñar UX
Interfaz accesible y de navegación sencilla.
Construir
Perfil para gestionar antecedentes y habilidades.
Implementar
Búsqueda, filtrado y visualización comprensible.
Apoyar
Orientar en postulaciones y seguimiento de estado.
Evaluar IA
Integrar asistencia y análisis de compatibilidad.

## Slide 6
SCRUM + ENFOQUE ÁGIL
Metodología de Trabajo
Roles del Equipo
Product Owner
Martina Gutiérrez
Prioriza backlog y salvaguarda las necesidades del usuario.
Scrum Master
Martina Venegas
Facilita coordinación, elimina obstáculos y guía la metodología.
Dev Team
Daniel Rodríguez + equipo
Diseña, programa, integra, realiza pruebas y documenta.
Product Backlog:
Requerimientos e historias de usuario priorizadas.
Sprint Planning:
Selección de tareas según prioridad, complejidad y dependencias.
1
2
Desarrollo:
Diseño, programación, integración y pruebas.
3
Revisión:
Validar funcionalidades frente a requisitos.
4
Retrospectiva:
Identificar mejoras para el siguiente ciclo.
5

## Slide 7
DESARROLLO A 18 SEMANAS
Plan de Trabajo · Carta Gantt
Actividad
1. Levantamiento de requisitos y alcance
Resp: M. Gutiérrez (PO) • Entregable: Req. y Alcance
2. Diseño UX/UI y prototipado
Resp: M. Gutiérrez / Dev Team • Entregable: Prototipo UX
3. Arquitectura y base de datos
Resp: D. Rodríguez + Eq. • Entregable: Modelo Datos
4. Desarrollo frontend móvil
Resp: D. Rodríguez + Eq. • Entregable: MVP Frontend
5. Backend + servicios / IA
Resp: D. Rodríguez + Eq. • Entregable: APIs & IA
6. Pruebas funcionales y usabilidad
Resp: M. Venegas / Eq. • Entregable: Informe QA
7. Cierre, despliegue y manuales
Resp: D. Rodríguez + Eq. • Entregable: Manuales & Cierre
FASE 1
FASE 2
FASE 3
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

## Slide 8
ENTREGABLES DEL PROYECTO
Evidencias Esperadas
Documento de Requerimientos y Prototipo UX/UI
Historias de usuario priorizadas y prototipos navegables enfocados en accesibilidad visual.
Especificación de Arquitectura y Modelo de Datos
Diagramas de sistema, modelo de base de datos y especificación de endpoints/APIs REST.
Producto Mínimo Viable (MVP)
Código fuente en GitHub y ejecutable móvil (APK) plenamente operativo y funcional.
Informe de Pruebas de Usabilidad y Calidad (QA)
Reporte de pruebas técnicas y test de usabilidad con usuarios del público objetivo.
Manual Técnico y de Usuario Final
Guía de instalación/mantenimiento técnico y manual visual de uso de la aplicación.

## Slide 9
¿Preguntas?
Gracias por su atención en la presentación del proyecto.