CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | ExpertiMente 001D |
| Integrantes | Martina Gutiérrez - Daniel Rodriguez - Martina Venegas |
| Fecha y semana académica | 26/10/2026 semana 12 |
| Iteración real del proyecto | 1.0 |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración:
Comprobar la trazabilidad y la integración fluida entre las tres vistas del sistema (Administrador Web, Reclutador Web y Postulante App Móvil), validando el proceso completo mediante un Diagrama de Actividades UML unificado que respalde un porcentaje de avance real comprobado de la versión 1.0 del 77.5%.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01: Vista Administrador (Web) | Peso: 20% | A01: Revisar datos de reclutador/empresa y habilitar/rechazar acceso. A02: Revisar/aprobar nuevo cargo sugerido. A03: Moderar y validar ofertas (inhabilitar si contienen algo indebido). | Terminada y comprobada (100%) | Módulo web funcional. Validación de empresas, gestión de roles de reclutador y moderación en Firestore. |
| F02: Vista Reclutador (Web) | Peso: 25% | A04: Registro/Login y panel de reclutador. A05: Crear oferta laboral, solicitar nuevo cargo si no existe, crear cuestionario y asignar puntajes. A06: Revisar ranking por puntaje de cuestionario o por idoneidad de CV y Aceptar/Rechazar postulante. | Terminada y comprobada (100%) | Formulario en crear-oferta.page.ts, integración de cuestionarios y panel de ranking operativo. |
| F03: Vista Postulante (App Móvil) | Peso: 25% | A07: Registro/Login en la app. A08: Subir CV o Generar CV con IA y completar información profesional. A09: Buscar ofertas, responder cuestionario o postular a cargos de interés. A10: Recibir notificaciones/mensajes de aceptación o rechazo. | Funciona parcialmente (80%) | App Ionic/Angular responsive. Flujo completo de postulación y generación de CV con IA operativo; falta pulir las alertas push en segundo plano. |
| F04: Función Inteligencia Artificial | Peso: 15% | A08.1: Generación de CV con IA para el postulante. A05.1: Generación/sugerencia de cuestionarios y alternativas. A06.1: Escaneo de CV para generar porcentaje de idoneidad en ranking por cargos. | Funciona parcialmente (50%) | Servicio IaGeneratorService integrado con Gemini. Generación de preguntas y soporte para estructuración de CV activo; algoritmo predictivo en refinamiento. |
| F05: Base de Datos (Cloud Firestore) | Peso: 15% | A11: Persistencia y sincronización NoSQL de usuarios, reclutadores, cargos, ofertas, cuestionarios, postulaciones y notificaciones. | Terminada y comprobada (100%) | Estructura NoSQL en Cloud Firestore con sincronización en tiempo real entre Web y App Móvil. |
|  |  |  |  | https://github.com/DanielRodriguezf/expertimente_proyecto |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: 54.5 %  %    Avance actual: 77.5 %  %    Variación: +23.0 puntos porcentuales
Semanas restantes reales: 5 
Evidencia que explica la variación:

Se implementó la sincronización multiplataforma basada en los dos diagramas de actividades: el Administrador aprueba cuentas de reclutadores y nuevos cargos en la web; el Reclutador publica vacantes con cuestionarios y evalúa postulantes; y el Postulante usa la app móvil para generar su CV con IA, responder cuestionarios o postular por cargos de interés, reflejando sus puntajes dinámicamente en la base de datos.

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Ruta en GitHub y versión: _________________________________________________________

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | A01, A02, A03: Funcionalidad F01 (Vista Administrador) para validación de reclutadores, aprobación de cargos sugeridos y moderación de ofertas. A04, A05, A06: Funcionalidad F02 (Vista Reclutador) y F04 (IA) para publicación de ofertas, generación de cuestionarios con puntajes y gestión de rankings (por cuestionario y por idoneidad de CV). A07, A08, A09, A10: Funcionalidad F03 (Vista Postulante) para el flujo móvil de login, subida/generación de CV con IA, postulación doble y recepción de notificaciones de aceptación/rechazo. A11: Funcionalidad F05 (Base de Datos) que soporta el intercambio de información entre las vistas. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | Web Reclutador: ¿Tiene cuenta registrada? (redirecciona a registro o login); ¿Es válida la información? (Admin aprueba o rechaza al reclutador); ¿Existe el cargo en el sistema? (gatilla solicitud de nuevo cargo al Admin); ¿Contiene algo indebido? (Admin inhabilita la oferta o la publica). App Móvil Postulante: ¿Es primera vez que ingresa? (lleva a registro o login); ¿Cuenta con Curriculum? (deriva a subir archivo o a Generar curriculum con IA); ¿Desea postular otra oferta? (vuelve a buscar ofertas o cierra la aplicación). Evaluación Reclutador: ACEPTAR / RECHAZAR (dispara la emisión de notificaciones diferenciadas y mensajes al postulante en la app móvil). |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | Administrador (Web): Ejecuta revisiones de credenciales de empresas, aprueba cargos y modera contenidos en la base de datos. Reclutador (Web): Crea ofertas, asigna puntajes a las alternativas del cuestionario y revisa el ranking de postulantes. Postulante (App Móvil): Registra su perfil, sube/genera su CV con IA y responde las preguntas de las vacantes. Sistema / Firebase Auth / Firestore: Valida sesiones, aplica reglas de seguridad por rol (admin, reclutador, postulante) y ejecuta el cálculo automático de puntajes. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | Implementadas (100%): A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A11. Parciales (50% - 80%): A06 y A10 (Visualización completa del porcentaje de idoneidad mediante escaneo profundo de CV por IA y notificaciones push nativas en dispositivos móviles). |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | En el sistema real, el proceso de solicitud de nuevo cargo por el reclutador incluye un campo adicional para describir las funciones requeridas y un autocompletado en tiempo real que evita solicitudes duplicadas antes de notificar al Administrador. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU01 - Flujo E2E: Registro, Aprobación de Reclutador, Publicación con IA, Postulación Móvil y Evaluación |
| Actor y objetivo | Administrador, Reclutador y Postulante. Completar el ciclo funcional donde el Administrador aprueba al Reclutador, este crea una oferta con cuestionario (o solicita un nuevo cargo), el Postulante genera/sube su CV y responde el cuestionario desde la App Móvil, y el Reclutador lo acepta/rechaza en la Web consultando el ranking. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F01 (Vista Admin), F02 (Vista Reclutador), F03 (Vista Postulante), F04 (Función IA) y F05 (Base de Datos). |
| Precondiciones y datos de entrada | La base de datos contiene la lista de cargos base y las colecciones NoSQL configuradas en Cloud Firestore. Datos de entrada: - Reclutador (Web): Registro con datos de empresa, título de la oferta ("Técnico Soporte TI"), selección/solicitud de cargo y asignación de puntajes por alternativa. - Administrador (Web): Confirmación de validación de reclutador y aprobación del cargo. - Postulante (Móvil): Registro en la App, ejecución de "Generar curriculum con IA", selección de la oferta e ingreso de respuestas al cuestionario. |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Validaciones: El Reclutador no puede acceder al panel si el Administrador no valida su información (estado !== 'aprobado'). Las preguntas de la oferta deben tener un formato correcto y al menos una alternativa con puntaje mayor a 0. Alternativa ante error: Si el Reclutador intenta crear una oferta seleccionando un cargo que no existe sin solicitar su aprobación al Administrador, el formulario detiene el proceso y despliega un diálogo emergente sugiriendo enviar la solicitud de cargo (solicitudCargoForm). |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Actualización de cuenta reclutador a estado: 'aprobado'. Inserción de la nueva vacante en la colección ofertas de Firestore con su arreglo preguntas. Documento en postulaciones relacionando al postulante con su puntaje total asignado. Notificación visual de aceptación/rechazo desplegada en la App Móvil del postulante. |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Si el flujo es parcial, identificar dónde se interrumpe. Versión probada: Versión 1.0

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01, A04, A07 | El Reclutador se registra en la web e ingresa datos de su empresa. El Administrador revisa la información en su panel y aprueba la cuenta (estado: 'aprobado'). El Postulante descarga/abre la App Móvil y completa su registro. |
| Validación y decisión | A02, A05, A08 | El Reclutador ingresa al panel, selecciona el cargo "Soporte TI", completa la descripción y usa el módulo de IA para estructurar el cuestionario con sus respectivos puntajes por alternativa. El Postulante en la App ejecuta "Generar curriculum con IA" para estructurar sus datos profesionales. |
| Procesamiento y registro | A03, A09, A11 | El Administrador valida que la oferta publicada no contenga elementos indebidos. El Postulante busca la oferta en la App Móvil, responde las preguntas del cuestionario y envía los resultados. Firestore calcula y almacena la postulación. |
| Salida al usuario | A06, A10 | El Reclutador consulta el Ranking por puntaje de cuestionario en la Web, selecciona al Postulante y presiona "Aceptar postulante y enviar mensaje". El Postulante recibe la notificación de aceptación y el mensaje en su App Móvil. |
| Alternativa ante error | A02.1 / A03.1 | Prueba de error (Solicitud de Cargo / Moderación): El Reclutador intentó publicar un cargo no existente. El sistema bloqueó la publicación directa, abrió el modal de solicitud enviando una alerta al Administrador (SOL-1729...) y mantuvo la oferta en borrador hasta su aprobación. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Escaneo de CV por IA (Ranking por cargos de interés): La postulación directa a cargos calcula un porcentaje de idoneidad básico mediante coincidencia de palabras clave. | Perfeccionar la integración de Gemini API para realizar un análisis semántico profundo del CV generado/subido frente al perfil del cargo. | Daniel Rodríguez 02/11/2026 | El panel del Reclutador despliega una barra de porcentaje de idoneidad y un resumen explicativo generado por IA para cada candidato en el ranking por cargos. |
| Sistema de Notificaciones Push Nativo: Las notificaciones de aceptación/rechazo se muestran actualmente como alertas visuales al abrir la App Móvil. | Integrar Firebase Cloud Messaging (FCM) en la App Ionic/Angular para notificaciones push en segundo plano. | Martina Venegas 05/11/2026 | El celular del Postulante recibe una notificación push sonora e indicadora al momento exacto en que el Reclutador cambia su estado a Aceptado o Rechazado. |
| Auditoría Global del Administrador: El panel de administración cuenta con validación de reclutadores y cargos, pero requiere métricas globales de uso. | Añadir indicadores consolidados (ofertas activas, postulaciones procesadas, reportes) en el portal Web del Administrador. | Martina Gutiérrez 06/11/2026 | El Administrador visualiza gráficos de resumen y listado de moderación en tiempo real. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| Consolidar una trazabilidad única entre los procesos de la App Móvil y la Página Web asegurando que todas las ramas de decisión estén contempladas. | Se actualizaron los Diagramas de Actividades de la Aplicación Móvil y de la Página Web integrando las decisiones de aprobación del Administrador, solicitudes de nuevos cargos, generación de CV con IA y la doble vía de evaluación por Cuestionario o por Idoneidad. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Comprensión clara de los flujos de trabajo multiplataforma y correcta separación de responsabilidades entre el frontend web (Angular), el frontend móvil (Ionic) y la base de datos distribuida en la nube (Cloud Firestore). |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Coordinar las respuestas asíncronas de la API de IA (Gemini) durante la generación de cuestionarios y la estructuración del CV del postulante sin degradar el tiempo de respuesta de la interfaz. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Implementación de Skeleton Loaders, indicadores de estado (isGeneratingIA) y control de tiempo de espera (timeouts) con mensajes Toast informativos (Martina Gutiérrez, 28/10/2026). |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: __________________________________________________
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos?
Aprendimos que en una solución multiplataforma con tres actores clave (Administrador, Reclutador y Postulante), el Diagrama de Actividades debe especificar con claridad las compuertas de decisión donde interviene la validación humana (como la aprobación de cuentas o cargos por el Administrador) y las compuertas automatizadas (como el cálculo de puntajes o escaneo de CV por la IA). Esto nos permitió corregir desfases de sincronización entre la base de datos y la interfaz móvil, asegurando que un postulante no pueda postular a ofertas que aún no han sido aprobadas o moderadas.

Ubicación de la reflexión en el diario:

Diario de Reflexión 2.1 — Registro Semana 12.

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Vista de Procesos (Modelo 4+1) | Inclusión de los Diagramas de Actividades UML completos para Uso Página Web y Uso Aplicación Móvil con carriles formales de responsabilidad. | Diagrama final de arquitectura de componentes y despliegue físico. (Daniel Rodríguez, 02/11/2026) |
| Vista de Escenarios (Casos de Uso) | Detalle de los flujos principales y alternativos de interacción E2E entre el Administrador, Reclutador y Postulante. | Matriz de pruebas de integración multiplataforma (Web vs Móvil). (Martina Venegas, 04/11/2026) |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento:
La viabilidad de la versión 1.0 del proyecto ExpertiMente es óptima. Con un 77.5% de avance real reconocido y las interacciones de las tres vistas principales (Administrador Web, Reclutador Web y Postulante Móvil) totalmente alineadas con los diagramas de actividades presentados, las 5 semanas restantes se dedicarán exclusivamente a refinar el algoritmo predictivo de idoneidad de CV, integrar las notificaciones push nativas y ejecutar la batería final de pruebas de integración.