# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Grupo 5 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | ExpertiMente | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 04-10-2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

60%

________________________________________________________________________________

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

60%

________________________________________________________________________________

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Implementaciones y tiempo.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vista Reclutador | Web | _100_ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | _50_ % | https://github.com/DanielRodriguezf/expertimente_proyecto |
| Vista Administrador | Web | _100_ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | _80_ % | https://github.com/DanielRodriguezf/expertimente_proyecto |
| Vista Postulante | App Movil | _100_ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | _50_ % | https://github.com/DanielRodriguezf/expertimente_proyecto |
| Función inteligencia artificial | Web/App mobile | _100_ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | _0_ % |  |
| Base de Datos | Web/App mobile | _100_ % | ☐ 100 ☐ 50 ☐ 25 ☐ 0 | __90__ % | https://console.firebase.google.com/project/expertimente-v1/firestore/databases/-default-/data/~2Fempresas~2F0PFXRU9PuZuqxJkolANL?hl=es-419 |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 15 aprox | 65% |  |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 4 aprox | 35% |  |
| Funcionalidades no iniciadas | 2 aprox | 100% |  |
| Avance total reconocido | 19 aprox | ____ % de 100 % |  |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: ______________________________

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  ☐ Sí  ☐ Sí con ajustes  ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terna | Gutierrez y Rodriguez | Los 3 primeros postulantes del ranking son contratados por el puesto postulado pero con distintas empresas | 50 % |
| 2 | Registro empresas | Gutierrez y Venegas | Empresas se registran de manera independiente a los reclutadores y el admin puede aprobarlas/rechazarlas | 70 % |
| 3 | Inteligencia artificial | Gutierrez y Rodriguez | Buscar postulante mas idoneo para el cargo y el ranking | 60 % |
| 4 | Por definir |  |  | ____ % |
| 5 | Por definir |  |  | ____ % |
| 6 | Por definir |  |  | ____ % |
| 7 | Por definir |  |  | ____ % |
| 8 | Por definir |  |  | ____ % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 |  | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas |  | ☐ Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Integración inteligencia artificial | ☐ Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Al menos 3 o 2 semanas destinadas para las pruebas | ☐ Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse |  | ☐ Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación inteligencia artificial | Alto | Tomar el tiempo adecuado para ver el tema | El equipo |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funciones con inteligencia artificial funcionando | Daniel Rodriguez, Martina Gutierrez, Martina Venegas | 12-05-2026 | Funciones implementadas correctamente |

Avance real calculado de la versión 1.0: ______ %

Estado general de la planificación:  ☐ Viable  ☐ Viable con ajustes  ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo _______CHECK________    Docente guía ____________________