}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Martina Gutierrez, Daniel Rodriguez y Martina Venegas |
| --- | --- |
| Rut | 21.455.032-6, 21.565.232-7, 21.778.626-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | ExpertiMente |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de aplicaciones móviles y web, análisis y diseño de sistemas, gestión y modelamiento de bases de datos NoSQL/SQL, arquitectura de software Cliente-Servidor (API REST), experiencia de usuario e interfaces accesibles (UX/UI para inclusión digital), aseguramiento de la calidad de software e integración de motores de Inteligencia Artificial. |
| Competencias | El proyecto permitirá aplicar competencias técnicas orientadas a la identificación de requerimientos e Historias de Usuario, el diseño de soluciones con criterios de accesibilidad universal, el desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas web, la estructuración de arquitecturas backend desacopladas sobre Node.js/Express, el modelamiento de bases de datos escalables en Firebase Cloud Firestore, la integración de servicios de IA para análisis semántico, y la ejecución de pruebas de calidad y usabilidad con usuarios del público objetivo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La inserción y reinserción laboral de personas con amplia trayectoria profesional, en particular adultos mayores o personas con poca experiencia en el uso de herramientas digitales, enfrenta barreras significativas al interactuar con plataformas de empleo tradicionales. Dichos portales requieren la navegación por menús complejos, la carga manual y repetitiva de antecedentes y la postulación activa a múltiples vacantes. Por otro lado, las empresas que necesitan cubrir cargos operativos o técnicos con rapidez pierden tiempo valioso filtrando manualmente cientos de currículums. ExpertiMente aborda esta problemática invirtiendo el modelo de reclutamiento tradicional: elimina la necesidad de que las empresas publiquen ofertas y que los usuarios postulen de forma individual. En su lugar, el candidato se registra, sube su CV o completa un formulario guiado y responde un cuestionario por cargo; luego, un motor de Inteligencia Artificial califica la idoneidad y posiciona al candidato en una vitrina o ranking de talento directamente accesible para los reclutadores. La relevancia del proyecto para la carrera de Ingeniería en Informática radica en aplicar una arquitectura Cliente-Servidor integrada con servicios en la nube e Inteligencia Artificial para ofrecer una solución con un alto impacto social, promoviendo la inclusión laboral y digital mediante el uso práctico de la tecnología. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El sistema funcionará mediante dos entornos interconectados a un backend centralizado: Entorno Móvil (Candidato): Diseñado con enfoque en accesibilidad visual e interacción sencilla (Ionic/Angular). Permite al postulante crear su perfil, cargar su CV en PDF o completar sus antecedentes paso a paso, seleccionar su área de interés y responder un cuestionario técnico corto. Motor de Calificación e IA: Una API de IA (Gemini/OpenAI) analiza la coherencia entre el CV y el cuestionario técnico, genera un puntaje de idoneidad e integra al candidato dentro del ranking de su rol. Entorno Web (Reclutador y Administrador): Diseñado para pantallas amplias en Angular/Ionic. Permite al reclutador buscar cargos específicos, consultar el ranking de profesionales mejor posicionados, revisar su ficha de idoneidad (fortalezas y puntaje) y contactar directamente al postulante por teléfono, correo o WhatsApp. La decisión final de contacto y contratación recae siempre en el reclutador humano. Qué resolverá (Inclusiones): Registro e inicio de sesión para candidatos, reclutadores y administradores; carga asistida de CV en PDF o formulario guiado; cuestionarios por cargo; clasificación semántica de idoneidad mediante IA; ranking de talento por puesto; ficha detallada de idoneidad y botón de contacto directo; panel de administración para validación de reclutadores. Qué quedará fuera por ahora (Exclusiones): Integración o importación automática con portales externos de empleo (Trabajando, Laborum, LinkedIn); descarte o selección automática de candidatos ejecutada exclusivamente por IA sin revisión humana; entrevistas en vivo dentro de la plataforma; gestión de firmas de contrato, liquidaciones de sueldo o enrolamiento corporativo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona de forma directa con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al abordar de extremo a extremo las etapas del ciclo de vida del software: Análisis de Requerimientos: Estandarización de 22 Historias de Usuario (HU01 a HU22) diferenciadas por actor. Arquitectura de Software: Construcción de una arquitectura Cliente-Servidor desacoplada que expone una API RESTful centralizada. Desarrollo Web y Móvil: Construcción de la App Móvil en Ionic/Angular para candidatos y la Plataforma Web para reclutadores/administradores. Gestión de Bases de Datos: Diseño e implementación del esquema NoSQL en Firebase Cloud Firestore, estructurado en 10 entidades principales (Usuario, Postulante, Reclutador, Administrador, Empresa, Ubicación, Cargo, Cuestionario, Resultado, Selección). Integración de Tecnologías Emergentes: Consumo de APIs de Inteligencia Artificial (Gemini / OpenAI) para procesamiento de lenguaje natural y evaluación de perfiles. Calidad y Pruebas: Ejecución de pruebas de usabilidad, integración y funcionamiento con usuarios reales del público objetivo. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea con los intereses del equipo en el desarrollo de software moderno, la experiencia de usuario (UX/UI) y la adopción de tecnologías de Inteligencia Artificial. Permite adquirir experiencia práctica en la integración de plataformas web y móviles conectadas a un backend común, el manejo de bases de datos no relacionales en tiempo real con Firebase, la calibración de servicios de IA para casos de uso reales y el liderazgo de proyectos bajo metodologías ágiles como Scrum. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Dedicación temporal: El proyecto se desarrollará a lo largo de 18 semanas (~180,5 horas totales entre trabajo en clases y autónomo), divididas en las 3 fases de Portafolio de Título. Materiales y recursos requeridos: Equipos de cómputo con conexión a internet, Visual Studio Code, Git/GitHub, Figma para prototipado, proyecto en Firebase (Authentication y Cloud Firestore), entorno Node.js/Express y claves de acceso a APIs de IA (Gemini/OpenAI). Factores externos facilitadores: Disponibilidad de tecnologías de código abierto o con capa gratuita (Firebase, Ionic, GitHub), dominio previo del equipo en lenguajes web/móviles y acotamiento claro del alcance hacia un MVP funcional sin dependencias de sistemas externos de empleo. Factores externos de riesgo y mitigación: Coordinación con usuarios para pruebas: Se programarán sesiones de usabilidad con anticipación utilizando a personas del entorno cercano que pertenezcan al público objetivo (adultos con experiencia laboral). Precisión de la respuesta de la IA: Se realizarán pruebas de ingeniería de prompts e iteraciones con cuestionarios cerrados para asegurar evaluaciones objetivas e idoneidades coherentes con los datos reales del usuario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución tecnológica integral (aplicación móvil accesible y plataforma web ejecutiva) que conecte a personas con experiencia laboral con empresas a través de un motor de idoneidad asistido por Inteligencia Artificial y una vitrina de talento clasificada por cargos, optimizando el proceso de selección sin requerir postulaciones tradicionales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Relevar y priorizar las necesidades de candidatos con experiencia laboral, reclutadores de empresas y administradores a través de 22 Historias de Usuario organizadas en un Product Backlog. Diseñar las interfaces principales de la aplicación móvil (enfoque en alta accesibilidad) y la plataforma web (enfoque ejecutivo/analítico) mediante prototipos interactivos en Figma. Construir el backend centralizado mediante una API RESTful en Node.js/Express y una base de datos NoSQL en Firebase Cloud Firestore para sincronizar datos en tiempo real entre los distintos módulos. Integrar un motor de Inteligencia Artificial (API Gemini/OpenAI) para analizar la coherencia entre el CV del candidato y sus respuestas al cuestionario técnico, calculando su porcentaje de idoneidad y posicionándolo en el ranking del cargo. Desarrollar el cliente móvil en Ionic/Angular para postulantes y el portal web para reclutadores, habilitando la búsqueda directa, consulta de fichas de idoneidad y el contacto sin intermediarios. Ejecutar pruebas funcionales, de rendimiento y de usabilidad con usuarios representativos para corregir desviaciones y validar la accesibilidad e idoneidad del Producto Mínimo Viable (MVP). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil Scrum, articulada en iteraciones (Sprints) para asegurar entregas incrementales de software funcional. El trabajo se coordinará a través de un Product Backlog en el que se ordenarán las 22 Historias de Usuario (HU01 a HU22) según su prioridad técnica y de negocio. En cada Sprint se ejecutarán ceremonias de planificación, seguimiento diario/semanal, revisión de entregables y retrospectivas para optimizar el ritmo de trabajo. El código fuente, los prototipos y la documentación del proyecto serán gestionados bajo control de versiones con Git y alojados en repositorios de GitHub. Funciones, tareas y responsabilidades del equipo Las responsabilidades del proyecto se distribuyen de la siguiente manera: Product Owner (PO): Martina Gutiérrez – Responsable de priorizar el Product Backlog, validar los criterios de aceptación de las Historias de Usuario, supervisar la coherencia del modelo de negocio y garantizar que las soluciones diseñadas respondan al público objetivo. Scrum Master (SM): Martina Venegas – Responsable de facilitar las ceremonias ágiles, eliminar bloqueos operativos y liderar el diseño UX/UI accesible junto con las sesiones de prueba de usabilidad y calidad (QA). Equipo de Desarrollo (Developers): Daniel Rodríguez (Líder Backend, Base de Datos e Integración de IA) colaborando activamente con Martina Venegas y Martina Gutiérrez para el desarrollo frontend en Ionic/Angular, integración de APIs REST y maquetación de interfaces. Dentro de la metodología Scrum se considerarán las siguientes funciones: - Product Owner: responsable de mantener y priorizar el Product Backlog, definir las necesidades principales del producto y verificar que las funcionalidades desarrolladas se encuentren alineadas con los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios. - Scrum Master: responsable de apoyar la aplicación de la metodología Scrum, facilitar la coordinación del equipo, identificar obstáculos que puedan afectar el avance y promover el cumplimiento de los objetivos definidos para cada Sprint. - Equipo de desarrollo: responsable de diseñar, programar, integrar y probar las diferentes funcionalidades de la aplicación. Dentro de este trabajo se distribuirán tareas relacionadas con frontend, backend, base de datos, integración de APIs, diseño de interfaz, accesibilidad, pruebas y documentación. - Aunque existan responsabilidades específicas, las decisiones técnicas relevantes y la revisión de los avances serán realizadas de manera colaborativa, buscando mantener una visión común del proyecto y distribuir adecuadamente la carga de trabajo. - De esta manera, la utilización de Scrum y principios de desarrollo ágil permitirá avanzar progresivamente en la construcción del MVP, evaluar constantemente los resultados y adaptar el proyecto frente a dificultades o cambios que puedan surgir durante el semestre.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos y Prototipo UX/UI | Documento que incluye el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuarios priorizadas en el Backlog y los prototipos navegables de alta fidelidad enfocados en accesibilidad. | Permite verificar la correcta comprensión de las necesidades del público objetivo y validar que la interfaz cumple con los criterios de simplicidad antes del desarrollo de software. |
| Avance | Especificación de Arquitectura y Modelo de Datos | Diagramas de la arquitectura del sistema (Frontend, Backend, Servicios de IA), modelo conceptual y lógico de base de datos y especificación de endpoints/APIs REST a integrar. | Asegura la factibilidad técnica del proyecto y establece la estructura sobre la cual se construirán las funcionalidades del MVP. |
| Final | Producto Mínimo Viable (MVP) - Código Fuente y Ejecutable | Código fuente del proyecto en el repositorio de GitHub y versión ejecutable de la aplicación móvil (APK) con las funcionalidades de perfil, búsqueda de ofertas, apoyo en postulaciones e IA. | Demuestra el cumplimiento de los objetivos de desarrollo mediante un producto software plenamente operativo y funcional. |
| Final | Informe de Pruebas de Usabilidad y Calidad (QA) | Reporte que consolida las pruebas funcionales ejecutadas y los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales del público objetivo, incluyendo ajustes aplicados. | Valida de forma práctica si la solución cumple con ser accesible, intuitiva y fácil de usar para personas con baja alfabetización digital. |
| Final | Manual Técnico y de Usuario Final | Guía de instalación y despliegue para la mantención técnica del sistema, junto a un manual de usuario con apoyo visual paso a paso para el uso de la aplicación. | Garantiza la sostenibilidad y mantenibilidad del software, facilitando la adopción por parte de los usuarios. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades | Descripción Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y Planificación TI | 1. Levantamiento de Requisitos, Alcance y Historias de Usuario | Levantamiento de necesidades con usuarios, especificación de las 22 Historias de Usuario (HU01-HU22) y priorización del Product Backlog. | Formularios, plantillas de HU, GitHub Project. | 3 semanas (S1 - S3) | PO: Martina Gutiérrez (Apoyo: M. Venegas) | Facilitador: Claridad en el modelo de ranking directo. Dificultad: Delimitar adecuadamente lo que queda fuera del MVP. |
| Diseño UX/UI Inclusivo | 2. Prototipado UX/UI Móvil y Web | Diseñar las 3 vistas clave: Registro/Cuestionario accesible (App), Buscador/Ranking (Web) y Ficha de Idoneidad/Contacto. | Figma, pautas WCAG de accesibilidad. | 3 semanas (S3 - S5) | SM: Martina Venegas | Facilitador: Diseños centrados en la simplicidad visual. Dificultad: Balancear la legibilidad para adultos con la densidad de datos requerida por reclutadores. |
| Arquitectura y Bases de Datos | 3. Diseño de Arquitectura Cliente-Servidor y Modelo Firestore | Definición de la arquitectura API REST, controladores en Node.js/Express y diseño de las 10 entidades en Firebase Cloud Firestore. | Visual Studio Code, Firebase Console. | 3 semanas (S5 - S7) | Dev: Daniel Rodríguez | Facilitador: Flexibilidad del esquema NoSQL. Dificultad: Relacionar perfiles, cuestionarios y rankings de forma eficiente. |
| Desarrollo Frontend Móvil y Web | 4. Desarrollo Frontend (App Móvil Ionic/Angular y Portal Web) | Construcción de interfaz móvil para candidatos (registro, CV, cuestionarios) y plataforma web para reclutadores y administradores. | Ionic Framework, Angular, Node.js, GitHub. | 5 semanas (S7 - S11) | Dev: Daniel Rodríguez y SM: Martina Venegas | Facilitador: Reutilización de componentes híbridos. Dificultad: Ajustar adecuadamente los estilos responsivos en pantallas móviles. |
| Integración de Servicios, APIs e Inteligencia Artificial | 5. Desarrollo Backend e integración de Servicios / IA | Construcción de APIs, conexión con base de datos (Cloud Firestore/SQL) e implementación del módulo de IA para simplificación de ofertas y apoyo en postulaciones. | Node.js, Firebase Authentication, API de IA (OpenAI / Gemini). | 5 semanas (S9 - S13) | Developer: Daniel Rodríguez | Facilitador: Integración fluida mediante servicios Cloud. Dificultad: Calibración de prompts para generar explicaciones simples. |
| Calidad y Pruebas de Software | 6. Pruebas Funcionales y de Usabilidad | Ejecución de casos de prueba de software y realización de sesiones de prueba de usabilidad con usuarios reales para corregir errores e interfaz. | Dispositivos móviles de prueba, pauta de observación de usabilidad. | 3 semanas (S14 - S16) | Lidera Scrum Master: Martina Venegas (con equipo: Martina Gutiérrez y Daniel Rodríguez) | Facilitador: Dispositivos de prueba disponibles. Dificultad: Ajuste de tiempos con usuarios del público objetivo. |
| Gestión de Proyectos TI | 7. Cierre, Despliegue y Manuales | Empaquetado del ejecutable MVP, redacción de manuales técnico de usuario, y consolidación del informe final. | Repositorio GitHub, procesador de texto, ejecutable APK. | 2 semanas (S17 - S18) | Todo el equipo (Martina Venegas, Martina Gutiérrez y Daniel Rodríguez) | Facilitador: Trabajo iterativo bien consolidado. Dificultad: Formato y detalle de la entregable final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento de Requisitos y Alcance (HU) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Prototipado UX/UI Móvil y Web (Figma) |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Arquitectura Cliente-Servidor y Firestore |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo Frontend (App Móvil y Web) |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Backend API REST y Motor de Idoneidad (IA) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pruebas Funcionales, QA y Usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| 7. Empaquetado, Despliegue Web y Manuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |