|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He avanzado en las actividades correspondientes a la plataforma del reclutador, especialmente en la búsqueda de postulantes por cargo, la consulta de sus antecedentes y la visualización del ranking. Sin embargo, algunas actividades todavía requieren integración y pruebas, por lo que no puedo considerarlas completamente terminadas. La distribución de responsabilidades y el uso de una base de datos compartida han facilitado mi trabajo. La principal dificultad ha sido la dependencia de las funcionalidades del postulante, ya que necesito que los cargos de interés y los resultados de los cuestionarios estén registrados correctamente para consultarlos desde la plataforma del reclutador.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He abordado estas dificultades coordinándome con mis compañeros y revisando los datos necesarios para conectar las funcionalidades. Inicialmente trabajé en la interfaz de búsqueda y después incorporé la consulta de información almacenada en la base de datos. Para continuar, necesito acordar los campos compartidos, organizar las tareas pendientes y realizar pruebas con distintos usuarios. También priorizaré completar los flujos principales antes de agregar nuevas funciones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que he logrado avances concretos en la plataforma del reclutador. Destaco la implementación de la búsqueda por cargo y la visualización inicial del ranking, además de los ajustes realizados para mejorar la presentación y facilitar la consulta de candidatos. Debo mejorar la estimación del tiempo y reservar más espacio para las pruebas de integración. También necesito distinguir entre una función que ya se visualiza y una que está completamente validada, para evaluar mi avance con mayor precisión.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo organizar las actividades pendientes para completar una versión estable dentro del plazo disponible, considerando que algunas funciones dependen del desarrollo de mis compañeros. Me gustaría preguntarle al docente: ¿qué criterios debería priorizar para validar la integración de la plataforma del reclutador con los módulos del postulante y del administrador durante esta fase?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que podemos mantener la distribución principal, pero necesitamos asignar con mayor claridad las tareas de integración y pruebas. En mi caso, continuaré trabajando en la plataforma del reclutador y coordinando con mis compañeros la información necesaria para la búsqueda, el ranking y la mensajería. Propongo que cada prueba compartida tenga un responsable definido y una fecha acordada, para evitar que estas actividades queden pendientes por falta de coordinación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Considero que la distribución del trabajo nos ha permitido avanzar en distintas partes del proyecto de manera paralela. Destaco que las funcionalidades desarrolladas por cada integrante pueden complementarse mediante la información compartida en la base de datos. Podríamos mejorar la comunicación de los cambios que afectan a otros módulos y realizar revisiones conjuntas con mayor frecuencia. Desde mi responsabilidad, debo informar oportunamente qué datos necesita la plataforma del reclutador y qué dificultades encuentro al integrar los avances.