# FICHA DE AVANCE 02

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Grupo 5 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | ExpertiMente | Semana e iteración | Iteración 02 |
| Fecha | 21/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia del primer funcionamiento real de la aplicación. El equipo deberá demostrar la conexión entre pantalla y base de datos, ingresar un nuevo registro y ejecutar un proceso que produzca un resultado visible y comprobable.

# 1  Meta de la iteración

Proceso o funcionalidad que el equipo implementará:

Implementación del módulo de autenticación (login) para reclutadores y administradores, desarrollo de las vistas principales en la app móvil y en el portal web de reclutadores, e integración de la base de datos para la captura y persistencia de la información ingresada desde las interfaces.

________________________________________________________________________________

Tabla principal que se utilizará:

Usuarios (complementada por Postulaciones para el registro de datos de la app)

________________________________________________________________________________

Resultado que se espera visualizar en la aplicación:

Pantalla de inicio de sesión con validación exitosa de credenciales y redirección al portal de reclutadores y administradores, interfaz funcional en la app móvil confirmando el envío de datos a la base de datos, y el repositorio de GitHub actualizado con los últimos avances y commits del proyecto.

________________________________________________________________________________

# 2  Foco de esta semana  Primer proceso funcional

La tabla seleccionada deberá contener previamente tres registros de prueba, denominados A, B y C. Durante la demostración, el equipo ingresará desde la aplicación un cuarto registro D. Este nuevo registro deberá almacenarse en la base de datos, activar o participar en un proceso y producir un resultado visible.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Preparación | La tabla contiene los registros A, B y C. | Consulta o vista de datos |
| Entrada | El registro D se ingresa desde una pantalla funcional. | Formulario y validaciones |
| Proceso | La aplicación almacena D y ejecuta la regla definida. | Operación ejecutada sin errores |
| Resultado | La aplicación muestra un resultado correcto y comprobable. | Salida visible y verificación |

# 3  Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabla con al menos los registros A, B y C (Registros de Usuarios, Reclutadores y Postulaciones) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Martina Gutiérrez / Martina Venegas |  |
| Pantalla conectada y formulario para ingresar D (Login Web de Reclutadores/Admins y Vistas App) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Daniel Rodríguez (App) / Martina Gutiérrez y Martina Venegas (Web) |  |
| Validaciones de los datos ingresados (Validación de campos e inicio de sesión) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Daniel Rodríguez (App) / Martina Gutiérrez y Martina Venegas (Web) |  |
| Registro D almacenado correctamente (Persistencia de datos ingresados en BD) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Daniel Rodríguez / Martina Gutiérrez / Martina Venegas |  |
| Proceso ejecutado desde la aplicación (Flujo completo de autenticación y captura de datos) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Daniel Rodríguez (App) / Martina Gutiérrez y Martina Venegas (Web) |  |
| Resultado visible y comprobado (Vistas funcionales del portal web y app móvil) | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Daniel Rodríguez / Martina Gutiérrez / Martina Venegas |  |

# 4  Definición del proceso a demostrar

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Tabla principal seleccionada | Usuarios (gestiona credenciales, roles de administradores/reclutadores y la vinculación con los datos del postulante) |
| Datos del registro D y validaciones | Datos: Credenciales de autenticación (correo_electronico, contraseña, rol) para el sitio web y datos del formulario (nombre, rut, respuestas_cuestionario) desde la app móvil. Validaciones: Comprobación de campos obligatorios completos, formato válido de correo/RUT, coincidencia de credenciales en BD y restricción de acceso a usuarios no autorizados. |
| Proceso que se ejecutará | Autenticación e inicio de sesión de reclutadores y administradores en la plataforma web, en conjunto con el envío, captura y almacenamiento en la base de datos de los datos ingresados desde las vistas de la app móvil. |
| Resultado que permitirá comprobar el funcionamiento | Redirección exitosa al panel interno correspondiente tras validar el login en la web, confirmación de persistencia del registro en la base de datos y despliegue de la información en las vistas de la app y del sitio web. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño y desarrollo de las vistas de la App Móvil (Interfaz para postulación y captura de datos del adulto mayor) | Daniel Rodríguez | 08/09/2026 | 15/09/2026 | Completado | Pantallas funcionales en /mobile/screens y flujo de navegación implementado. |
| Desarrollo del módulo de Login (Web) (Autenticación y validación de credenciales para Reclutadores y Administradores) | Martina Gutiérrez y Martina Venegas | 08/09/2026 | 14/09/2026 | Completado | Formulario e integración de autenticación en /src/components/Login.jsx. |
| Construcción de las vistas del portal Web para Reclutadores (Panel principal y visualización de postulantes) | Martina Gutiérrez y Martina Venegas | 12/09/2026 | 18/09/2026 | Completado | Interfaz del dashboard en /src/pages/RecruiterDashboard.jsx. |
| Configuración de la Base de Datos e integración con App y Web (Persistencia de usuarios, logins y formularios) | Daniel Rodríguez, Martina Gutiérrez y Martina Venegas | 10/09/2026 | 19/09/2026 | Completado | Script de estructura /database/schema.sql y registros almacenados correctamente. |
| Pruebas de integración del flujo completo y sincronización con GitHub (Validación de extremo a extremo y control de versiones) | Daniel Rodríguez, Martina Gutiérrez y Martina Venegas | 18/09/2026 | 21/09/2026 | Completado | Repositorio de GitHub actualizado con commits y merges en rama main. |

# 6  Demostración y comprobación

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo completo. No basta con mostrar el diseño, el código o las tablas por separado: el funcionamiento debe observarse desde la aplicación.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los registros A, B y C | Muestra en el gestor de base de datos / interfaz de la lista de usuarios activos, reclutadores registrados y postulaciones existentes. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ingresar el registro D desde la pantalla | Formulario de inicio de sesión completado en el portal web (Reclutador/Admin) e ingreso de datos/cuestionario desde la app móvil. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Validar los datos ingresados | Ejecución de validaciones de campos obligatorios, formato correcto de datos (correo/RUT) y verificación de credenciales sin errores. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que D quedó almacenado | Consulta en la base de datos que confirma la inserción/actualización exitosa del nuevo registro en la tabla Usuarios / Postulaciones. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Ejecutar el proceso definido | Ejecución del flujo completo de autenticación y transmisión de datos entre la App móvil, el Sitio Web y la Base de Datos. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Mostrar y comprobar el resultado | Redirección exitosa al panel interno (dashboard) de Reclutador/Admin en la web y despliegue de la vista de confirmación en la app móvil. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Desarrollo del módulo de login para reclutadores y administradores en la web, vistas funcionales de la app móvil para postulantes, conexión e inserción de datos en la base de datos centralizada y sincronización del código en el repositorio de GitHub. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y cómo se comprobó el resultado? | La automatización del algoritmo complejo para el cálculo del ranking por cuestionario y el sistema de notificaciones. Se comprobó mediante pruebas de integración en BD, verificando que los datos del formulario se almacenan correctamente pero la lógica de filtrado avanzado se postergó para el siguiente sprint. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Pivote arquitectónico: se descartó la integración directa con APIs externas de empleo (por ser privadas) y se adoptó una arquitectura en la nube con base de datos propia, dividida en App Móvil (postulante), Web de Reclutadores y Web de Administración de accesos. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lógica de cálculo de ranking automatizado pendiente para el cuestionario por área. | El ordenamiento de candidatos idóneos no se calcula dinámicamente en esta entrega. | Almacenar respuestas brutas en la BD durante esta iteración y desarrollar el algoritmo de ponderación en el siguiente sprint. | Daniel Rodríguez, Martina Gutiérrez y Martina Venegas (18/09/2026) |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Algoritmo de ranking y cálculo de puntaje idóneo según el cuestionario respondido por el adulto mayor. | Daniel Rodríguez | 28/09/2026 | El sistema procesa las respuestas del cuestionario en la app y asigna automáticamente un puntaje numérico en el perfil del usuario. |
| Panel Web de Administración para gestión, validación y emisión de credenciales a reclutadores. | Martina Gutiérrez y Martina Venegas | 30/09/2026 | El administrador puede aprobar/rechazar solicitudes de empresas y enviar credenciales de acceso seguras. |
| Módulo de publicación de ofertas laborales y filtrado de postulantes por ranking en la Web de Reclutadores. | Martina Gutiérrez y Martina Venegas | 02/10/2026 | El reclutador puede crear ofertas de trabajo y visualizar los candidatos ordenados de mayor a menor puntaje de idoneidad. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☐ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ________Check__________    Docente guía ____________________